**PLAN DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓ****N**

**Versión 1.5**

**HISTORIAL DE REVISIONES**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Versión** | **Descripción** | **Autor** |
| 14/09/2018 | 1.0 | Introducción del Plan de Gestión de Configuración - Definir Propósito | Thalia Quiroz Guzmán |
| 14/09/2018 | 1.1 | Introducción del Plan de Gestión de Configuración - Problemática | Alex Quino Crispin |
| 14/09/2018 | 1.2 | Introducción del Plan de Gestión de Configuración – Problemática | Javier Quintana Taipe |
| 14/09/2018 | 1.3 | Introducción del Plan de Gestión de Configuración – Problemática | Juan Jhair Rodriguez Davila |
| 14/09/2018 | 1.4 | Introducción del Plan de Gestión de Configuración – Finalidad | Angelo Rodas |
| 20/09/2018 | 1.5 | Roles, responsabilidades y cantidad | Javier Quintana Taipe |

**Índice**

[**1.1** **Introducción** 4](#_Toc525251747)

[**Problemática** 4](#_Toc525251748)

[**Propósito** 4](#_Toc525251749)

[**Finalidad** 5](#_Toc525251750)

[**1.2** **Roles, responsabilidades y cantidad** 5](#_Toc525251751)

[**1.3** **Políticas, directrices y procedimientos** 5](#_Toc525251752)

[**1.4** **Herramientas, entorno e infraestructura** 5](#_Toc525251753)

[**1.5** **Calendario** 5](#_Toc525251754)

1. **Plan de Gestión de la Configuración**

# **Introducción**

## **Problemática**

CineSkype es una empresa nueva de desarrollo de software, tiene un equipo consolidado por integrantes lo suficientemente capaces de crear aplicaciones robustas, los cuales suelen practicar el mal hábito de no organizar sus documentos y por consiguiente realizar actualizaciones directo del mismo código. Los pocos inconvenientes que tienen es que debe hacerse de forma secuencial, por ende, un integrante realiza la acción mientras los otros están sin hacer nada referente al mismo código. Otro punto a considerar en este apartado es que descuidan el aspecto de la seguridad del producto usando software prefabricado, librerías de fuente abierta, entre otras acciones que pueden afectar la vulnerabilidad del software en producción. Como las acciones se realizan secuencialmente, se tiene un registro a mano de quienes fueron los que ingresaron a modificar el código.

Esto ha ocasionado muchos problemas puesto que se ha perdido ya varias veces esos registros, lo que ha generado pérdidas en parte a la empresa, puesto que se generan errores seguidos y retrasa los proyectos.

La falta de capacitación en uso de herramientas de control de versiones y gestión de la configuración es el principal problema por parte de esta empresa desarrolladora. De igual manera el uso de software prefabricado que afecta la seguridad de sus productos seguiría complicando su situación en un buen desarrollo.

Posteriormente la empresa busca mejorar en ese aspecto, por ende, este documento le servirá de utilidad para llevar un mejor manejo de las acciones que realice el equipo con el que cuenta.

La problemática actual de Cineskype es no poder llegar más a sus clientes, esto quiere decir que los todos los cines que existen en el Perú, luchan para llegar más a su público ya sea por diferentes medios publicitarios. Tomando esta guerra de políticas publicitarias, Cineskype está invirtiendo un porcentaje de sus ganancias para crear una página web y así poder llegar a sus clientes con promociones, carteleras actualizadas, etc.

## **Propósito**

El propósito de este documento es detallar los puntos para planificar y ejecutar las actividades relacionadas a la gestión de control de cambios y configuración de los proyectos de la empresa.

Esto nos ayudará a resolver la problemática de la empresa, dará importancia a la seguridad durante el desarrollo de software y capacitará a los empleados para que puedan realizar la gestión de cambios solicitados frente a los problemas planteados. Así mismo permitirá llevar un mejor control de todos los cambios que se realicen en los productos de software.

## **Finalidad**

Se tiene como fin mejorar la seguridad del sistema durante su desarrollo y tener mapeados los cambios que sucedan en el proceso para así poder actuar con respecto a ellos.

# **Roles, responsabilidades y cantidad**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Roles** | **Responsabilidades** | **Cantidad** |
| Jefe de proyecto | Inspeccionar el funcionamiento de la Gestión de la calidad | 1 |
| Gestor de la configuración | Realizar las tareas relacionadas con la Gestión de la Configuración | 2 |
| Inspector del aseguramiento de la calidad | Auditar la Gestión de la Configuración | 2 |
| Miembros del equipo de proyecto | Consultar la información de Gestión de la Configuración según su nivel de autoridad | 5 |
| Coordinador de configuración | Reportar cualquier discrepancia o no conformidad en los elementos de configuración al gestor de configuración. | 1 |
| Gestor de cambio | Asegurar que los responsables de los elementos de configuración actualizan los históricos de estos elementos con los cambios implementados. | 1 |

# **Políticas, directrices y procedimientos**

# **Herramientas, entorno e infraestructura**

# **Calendario**